Requirements Specification

- Pain points :

- Tỷ lệ trễ đơn hàng cao :

+Nguyên nhân : CTS trễ 32% -> Tổ đá trễ 44% -> Giao hàng trễ 53%

-> Solution : Tối ưu bằng thuật toán GA-VNS.

- Quy trình setup scheduler :

+ Nguyên nhân 1 : Setup lịch thủ công (sheet, appscript) -> có biến số không handle được ngay (máy hỏng đột xuất, tai nạn lao động, ….)

+ Nguyên nhân 2 : Setup máy thủ công -> chưa tối ưu được thứ tự in-out cho các loại đá/máy/đơn hàng

+ Nguyên nhân 3 (khách quan) : Máy hỏng thường xuyên

-> Solution : Phần mềm SaaS-SME với logic reschedule.

- Dữ liệu kỹ thuật (Master Data):

- Tài nguyên hệ thống : số máy CNC cho công đoạn CTS.

- Ma trận năng lực máy : máy nào làm được việc gì (Cắt thẳng, dị hình, CMS,…) -> cần build up Resource Allocation theo bảng này

- Quy tắt nghiệp vụ :

+ Quy tắc gộp các công đoạn : Nên gộp Cắt thẳng + CMS + Vát thành một công động CTS chung để giảm độ phức tạp.

+ Quy tắc xử lí sự cố : Máy hỏng có thể sửa dưới 60 phút ---> giữ nguyên lịch. Nếu sửa hơn 60 phút ---> Reschedule

- Giải pháp đề xuất :

- Nên có SaaS phát triển Dashboard người dùng -> Web app/ Desktop app, Dashboard theo dõi tiến độ Real-time.

-Thuật toán xử lí các quy trình : GA-VNS -> target là Min Total Tardiness (giảm thiểu tổng thời gian trễ)

- Plan tiếp cận:

- Demo MVP xử lí vài core task như sự kiện hỏng máy, nhân công nghỉ đột xuất -> App sẽ điều phối lại như thế nào? Logic ra sao? Kết quả thu lại sẽ được gì?

- Focus hơn vào phần “Tái lập lịch tự động” (Reschedule) - Đây là core vì đơn hàng gấp chiếm gần nửa đơn hàng của xưởng (30-40%) và gặp vấn đề trong việc tái lập lịch và phân phối thủ công các đơn hàng cho từng công đoạn.